НЕДРИГАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ НЕДРИГАЙЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ   АДМІНІСТРАЦІЇ

21.09.2016                                    смт Недригайлів                                   № 512-ОД

Про стан підготовки об’єктів

житлово-комунального господарства

та соціальної сфери району до

роботи в осінньо-зимовий

період 2016-2017 років

Підготовка підприємств, установ та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років здійснюється відповідно до затверджених заходів по кожному населеному пункту району.

Станом на 10.09.2016 практично завершені роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду  котельного обладнання та систем опалення  закладів бюджетної сфери району.

Філією «Недригайлівський райавтодор» дочірнього підприємства                           «Сумський облавтодор» станом на 01.09.2016 на поточний ремонт та  експлуатаційне утримання автомобільних доріг району використано 4 975,9 тис. гривень, в тому числі  99,411 тис. грн. коштів сільських і селищних рад.

Відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації до 01.09.2016 у всіх навчально-виховних закладах завершені поточні ремонти навчальних приміщень, харчоблоків, надвірних туалетів, спортивних залів, спортивних та ігрових майданчиків, проведені роботи по підготовці котельного обладнання.

Для забезпечення твердим паливом бюджетних установ продовжується заготівля дров.

Відповідно до статей 6, 13, 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 19.09.2016 № 468-ОД «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери області до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років», з метою своєчасного завершення робіт з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, промисловості, енергетики, транспорту, соціальної сфери та сільськогосподарського призначення до початку опалювального сезону 2016-2017 років:

1. Начальникові відділу  освіти  Недригайлівської районної державної адміністрації Токаренку О.І  завершити   до  10.10.2016:

1)   заготівлю твердого палива для  опалення навчальних закладів;

2)   роботи з підготовки газових котелень навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.

2. Рекомендувати сільським і селищним головам  до 10.10.2016 завершити:

1) підготовку об’єктів житлово-комунального призначення, соціальної і                 виробничої сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років;

2)  створення запасів твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів освіти, культури, охорони здоров’я, а також пільгових категорій громадян.

3. Рекомендувати Недригайлівському селищному голові Остапчуку І.В., Тернівському селищному  голові Подлєсному В.А. до 10.10.2016 укласти договори на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів, що розміщуються на підвідомчих територіях.

4. Керівникові комунального підприємства «Недригайлівводосервіс», виконкому Тернівської селищної ради  проводити роботу з населенням щодо погашення заборгованості за комунальні послуги та проведення своєчасних розрахунків  до 25 числа кожного місяця.

5. Рекомендувати керівникові Недригайлівського цеху газового господарства Роменського управління експлуатації газового господарства до 01.10.2016 довести мешканцям багатоквартирних будинків, які опалюються природним газом про умови пуску газу  та про необхідність в зв’язку  з цим проведення регламентних робіт систем газопостачання.

6. Начальникам відділів: освіти Токаренку О.І., культури, туризму, національностей і релігій Маслак Н.І. Недригайлівської районної державної адміністрації, головному лікареві комунального закладу «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Неменко Т.В.,  рекомендувати сільським і селищним головам  при прийомі на роботу обслуговуючого персоналу котелень і топкових, які працюють на пічному опаленні забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

7.  Керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленському А.В., КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

8. Начальникові управління  агропромислового  розвитку Недригайлівської районної державної адміністрації Таранченку Г.В. забезпечити контроль за завершенням до 01.10.2016 підготовки тваринницьких приміщень до роботи в осінньо-зимовий період в  сільськогосподарських підприємствах району.

9. Рекомендувати сільським і селищним головам, керівникам підприємств, установ, організацій району до 01.10.2016:

1) забезпечити проведення обстежень об’єктів, які опалюються природним газом, отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів;

2) провести випробування систем опалення та котелень, які працюють на твердому паливі.

10. Покласти персональну  відповідальність за підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років і стабільне забезпечення їх роботи на начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, сільських і селищних голів, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

11. Начальникам: відділу освіти Токаренку О.І., відділу культури, туризму, національностей і релігій Маслак Н.І., управління агропромислового  розвитку Таранченку Г.В. Недригайлівської районної державної адміністрації, сільським, селищним головам, керівникам: КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М., філії «Недригайлівський  райавтодор» Смоленському А.В., Недригайлівського цеху газового господарства Роменського управління експлуатації газового господарства Циганію В.М., Недригайлівської центральної районної лікарні Пономаренку І.В., КЗ «Недригайлівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Неменко Т.В. надати письмову інформацію про виконання заходів передбачених цим розпорядженням згідно вказаних термінів до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури Недригайлівської районної державної адміністрації для узагальнення.

12. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та розвитку інфраструктури Недригайлівської районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання цього розпорядження надати голові Недригайлівської районної державної адміністрації до 14.10.2016.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Недригайлівської районної державної адміністрації Васильченка О.І.

Голова Недригайлівської районної

державної адміністрації                                                                          Р.В. Лаврик