Доповідна записка

про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери району  до роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020 років

На сьогодні пріоритетним питанням є стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років.

Питання підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років було розглянуте на засіданні колегії районної державної адміністрації у травні поточного року та прийняте відповідне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації від 16.05.2019 № 114-ОД, яким було утворено районний оперативний штаб по підготовці до нового осінньо-зимового періоду та затверджені заходи.

На виконання вищезгаданого розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації, розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.04.2019 року № 241-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону 2018 – 2019 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації було доведено до відома всіх селищних та сільських рад, підприємств та організацій району. Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських і селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

У наявності оперативні плани спільних дій по локалізації можливих аварій на системах тепло- водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері.

Відділом освіти, культури, туризму, молоді та спорту Недригайлівської районної державної адміністрації з метою підготовки до нового опалювального періоду були розроблені відповідні заходи.

На балансі відділу одна модульна котельна на природному газі з котлами «Хорст 80» загальною потужністю 320 кВт Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст.   та топкова Тернівської школи мистецтв - будівля та топкова підготовлені до нового опалювального періоду. Вузол обліку природного газу Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшов повірку та встановлений, проведена повірка газових сигналізаторів та манометрів. Заключені угоди на технічне обслуговування вузла обліку газу, газового обладнання та шафної установки.

Забезпеченість дровами Засульського ДНЗ складає 110%, по Тернівському ДНЗ - 80% та по Курманівському ДНЗ забезпеченість дровами складає 100 % від потреби.

Укладені угоди на 2019 рік: на постачання електричної енергії з ТОВ «ЕНЕРА СУМИ» та на постачання природного газу  з ТОВ «УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП».

Для Тернівської школи мистецтв потреба в паливі складає 30 т торфобрикетів та 38 м3 дров, згідно кошторисних призначень - 98,0 тис. грн. завезення дров та торфобрикетів розпочнеться у поточному місяці.

Акти готовності Тернівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Тернівського ДНЗ до опалювального періоду 2019-2020 років будуть підписані після проходження навчання  відповідальних працівників з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

До мережі закладів культури Недригайлівського району входять 10 клубних закладів, 7 бібліотек та 1 школа мистецтв. Усього на балансі 18 приміщення закладів культури, із них будуть опалюватися всі приміщення.

Капітального ремонту потребує Тернівський СБК. По топкових закладів культури проведені косметичні ремонти.

Заборгованость за спожиту електричну енергію та природний газ відсутня.

ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» проведено заміну системи опалення у навчальному корпусі, лабораторії електромонтерів, роздягальні та гуртожитку. Проведено заміну віконних блоків  у будівлях начального закладу в кількості 22 шт. Також проведені поточні ремонти в кабінетах та загально-побутовому корпусі. На виконання цих робіт витрачено 886 000 гривень позабюджетних коштів. Котельня закладу, яка знаходиться в оренді і працює на твердому паливі  підготовлена до нового опалювального сезону. Укладені необхідні договори на постачання енергоресурсів.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 32 приміщення, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини, 24 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 2 ФП (Білоярське, Козельне) на газовому опаленні, 5 закладів (Перетічки, Віхове, Маршали, Мухувате, Хоружівка) на електричному опаленні, 2 ФП розміщені в приміщеннях сільських рад і опалюються централізовано, решта закладів опалюються дровами. По центральній районній лікарні план заходів з підготовки приміщень до роботи в опалювальний період виконано в повному обсязі, а саме проведено обстеження опалювальної системи, промивку системи теплопостачання,  утеплення вікон, гідравлічне випробування трубопроводу та системи опалення закладу, а також проведене пробне випробування системи опалення. Лічильники тепла і води повірені у червні 2017 року термін повірки дійсний до 02.06.2021 року. Заборгованості за спожите тепло перед ТОВ «Екотепло»  центральна районна лікарня не має.

Уся документація для підписання актів готовності підготовлена в повному обсязі і буде підписана в інспекції Держенергонагляду після завершення організаційних заходів пов’язаних з реорганізацією інспекції Держенергонагляду.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років по КНП «Недригайлівський районний центр ПМСД»  були затверджені заходи. Для забезпечення  паливом в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я передбачено 291,7 тис. грн.

Станом на 09.09.2019 року при потребі 439 м3 дров, заготовлено 389,31 м3, що становить 88,7 %  від потреби. Укладено договір з ДП «Роменське лісове господарство» на поставку дров. Проведено заміну дверних блоків у ФП с. Комишанка на суму 12,1 тис. гривень та встановлено металопластикові віконні блоки на суму 29,4 тис. грн. Завершено капітальний ремонт фасаду будівлі амбулаторії ЗПСМ смт Терни, вартість проекту 1103,9 тис. грн. Проведено технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів на суму 0,5 тис. грн. та повірку газоаналізаторів на суму 0,5 тис. грн.

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в КП «Недригайлівводосервіс». Відповідно до розроблених заходів постійно проводиться санітарний аналіз якості питної води. Державною екологічною інспекцією у Сумській області у поточному році було проведено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємством. Були відібрані проби питної води, досліджені проби стічних вод, а також проби ґрунту на полігоні твердих побутових відходів. Всі показники відповідають нормативам ГДС забруднюючих речовин. Вода в водогоні теж відповідає всім санітарним нормам.

Проводиться утеплення, та ремонт пічного опалення побутових приміщень очисних споруд та каналізаційно-насосної станції по вул. Горького.

У опалювальних приміщеннях КП установлено  твердопаливні  котли.

У зв’язку з тим, що підприємством природний газ для опалення не використовується, за опалювальний період економія коштів складає близько 90 тис. гривень. Відремонтовано  покриття  даху  на  очисних спорудах та центральної КНС. Продовжуються  ремонтні  роботи  на  КНС вул. Ювілейна.

Згідно розроблених та затверджених заходів з підготовки підприємства до осінньо-зимового періоду проводиться очистка та ревізія водоканалізаційних колекторів, заплановано  заміну 24 люків на водоканалізаційних колекторах. Проведено ремонт засувок на водопровідній мережі. Очищено від мулу компактних установок на очисних спорудах ВПУ в кількості 2 шт. Відремонтовано напірний колектор центральної насосної станції. Замінено насосний агрегат СД-50/56.

Придбано та замінено насосне обладнання КНС по вул. Ювілейній. Придбано та установлено насос на КНС по вул. Олега Кошового.

Станом на 01.09.2019 року субсидіями на житлово-комунальні послуги користується 543 сім'ї району. У жовтні місяці управлінням праці та соціального захисту населення буде здійснюватись призначення субсидії на опалювальний період з 16 жовтня  2019  по 15 квітня 2020 року.

У поточному році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено кошти в сумі 34369,7 тис. грн., з початку року нараховано субсидій організаціям, що надають житлово-комунальні послуги на суму 7771,6

тис. грн. Житлова субсидія населенню надається у грошовій безготівковій (з 01.01.2019) та готівковій (з 01.02.2019) формі. Загальна сума субсидій, яка була врахована в щомісячних реєстрах отримувачів субсидії, за період з січня по серпень поточного року становить:  в безготівковій формі – 587,0 тис. грн., в готівковій – 17380,8 тис. гривень.

Для надання  населенню району  субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті на поточний рік передбачено 2782,4 тис. гривень.

З початку року управлінням праці та соціального захисту населення  готівкову субсидію призначено 481 сім’ї  на загальну суму  1347,5 тис. гривень, з них кошти отримали 457 сімей. Середній розмір субсидії на тверде  паливо та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає  2802  гривні. Заборгованість становить 18,9 тис. гривень.

У 2019 році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 4859,4 тис. гривень та на надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 360,0 тис. гривень.

Станом на 01.09.2019 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами складає 101,0 тис. гривень. Заборгованість по твердому паливу та скрапленому газу становить 11,4 тис. гривень.

Проводиться підготовка до проходження осінньо-зимового періоду по філії «Недригайлівський райавтодор». При недостатньому фінансуванні дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень та котельні. Проблемні питання: повна відсутність паливно-мастильних матеріалів, відсутність коштів на придбання акумуляторів та  запасних частин для техніки. Філією до відділу експлуатації ДП «Сумський облавтодор» 02.08.2019 року подано заявку у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. На сьогодні в наявності залишок з минулого року 40 т протиожеледних матеріалів. У 2019 році заготовлено 1500 т піску та 69 т технічної солі. Потреба на новий осінньо-зимовий період становить 1000 т піску та 210 т технічної солі.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду станційно-лінійна дільниця № 3 (смт Недригайлів) РЦТ № 314 м. Ромни Сумської філії  ПАТ «Укртелеком». З метою забезпечення безперебійної роботи центральної АТС згідно нормативів мається 16-ти годинний запас палива.

У осінньо-зимовий період 2019-2020 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 10 приміщеннях, свиней в одному приміщенні, птицю в 8 приміщеннях. Станом на 01.09.2019 року у тваринницьких приміщеннях проведено робота по очищенню від гною, виконаний ремонт, частково  побілка та дезинфекція. До постановки тварин на зимове стійлове утримання всі приміщення будуть підготовлені в повному обсязі.

Підготовка об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років практично завершується.

Висновок: в цілому основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: З метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років керівникам бюджетних установ району та рекомендувати сільським і селищним головам:

- до 10 жовтня 2019 завершити роботи по заготівлі твердого палива та дров в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери, а також пільгових категорій громадян;

- до 01 жовтня 2019 провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів;

- до 01 жовтня 2019 провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом;

- до 10 жовтня 2019 укласти угоди на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів;

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових;

- керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленському А.В., КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та соціальної сфери Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників  підприємств, установ, організацій району.

Начальник відділу архітектури, будівництва,

житлово-комунального господарства,

та цивільного захисту населення

управління розвитку сільських територій

Недригайлівської районної державної

адміністрації                                                                   Микола ДЯДЧЕНКО

Погоджено:

Перший заступник голови

Недригайлівської районної

державної адміністрації                                               Олексій ВАСИЛЬЧЕНКО