Доповідна записка

про стан підготовки об’єктів  житлово-комунального господарства та соціальної сфери Недригайлівського району  до роботи

в осінньо-зимовий період  2017-2018 років

Станом на 14.09.2017 першочерговим питанням є стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років.

Питання  підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років було розглянуте на засіданні колегії Недригайлівської райдержадміністрації у травні поточного  року та  прийняте відповідне розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації  № 436-ОД, яким було створено районний оперативний штаб щодо підготовки до осінньо-зимового періоду та затверджені заходи.

На виконання вищезгаданого  розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації, розпорядження  голови Сумської обласної державної адміністрації від 16.06.2017 № 337-ОД «Про підсумки проходження опалювального сезону  2016 – 2017 років та підготовку галузей економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» в районі проведена відповідна робота.

Розпорядження голови Недригайлівської районної державної адміністрації було доведено до відома  всіх  селищних та сільських рад, підприємств та організацій району. Підприємствами та організаціями району, виконкомами сільських і селищних рад проведені засідання комісій, штабів  та виконкомів, на яких затверджені заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період і які знаходяться в стадії завершення.

У наявності оперативні плани спільних дій  по локалізації можливих аварій на системах тепло - водопостачання та водовідведення в осінньо-зимовий період.

Відповідна робота по підготовці до осінньо-зимового періоду проведена в соціальній сфері. У мережу закладів культури  району входять  25 клубних заклади, 21 бібліотека, Недригайлівська дитяча музична  школа та Тернівська дитяча школа мистецтв. Всього налічується 32 приміщення закладів культури, із них буде опалюватися – 29 приміщень. Не опалюється Тернівський СБК, Тимченківський СК і бібліотека, Саївський СК.

Потреба в  паливі на опалювальний період 2016-2017 років становила 90 т торфобрикету, потреба газу – 19,5 тис. м3 та 175 м3 дров. Станом на 07.09.2017 року заклади культури забезпечені дровами на  50 % від потреби.  Торфобрикет буде завезено згідно кошторисних призначень протягом 3 декади вересня. Капітального ремонту потребують 2 приміщення: районного будинку культури та продовжується капітальний ремонт Тернівської дитячої школи мистецтв.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років проведено ремонти закладів культури на суму 555,1 тис. грн., а саме: Тернівська ДШМ – 450,0 тис. грн., Вільшанський СБК – 70,4 тис. грн. (ремонт глядацької зали), Ч.Слобідський СК – 34,7 тис. грн.(заміна котла)  Замовлено кошторисну документацію на «Капітальний ремонт приміщення районного будинку культури» на суму 1450,0 тис. грн. Станом на 07.09.2017 надійшло 300,0 тис. грн. з держбюджету.

По котельнях і топкових закладів культури проведені косметичні ремонти, проведено перевірку систем опалення. По закладам, які будуть опалюватися готові виготовлені паспорти готовності.

По відділу культури, туризму, національностей і релігій районної державної адміністрації   розроблені заходи по економному використанню енергоресурсів, керівникам підвідомчих закладів доведені ліміти на споживання природного газу та електроенергії.

Заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію відсутня.

Відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації підготовка матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів  району до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017 – 2018 років проводилася згідно розроблених заходів. Протягом першої декади серпня робочою групою відділу освіти, Держпродспоживслужби та Недригайлівського районного сектору Управління ДСНС було здійснено об’їзд навчальних закладів, за результатами якого підписані акти готовності  навчальних закладів.

У всіх навчально-виховних закладах були проведені роботи по очищенню котлів, здійснено ревізію запірної арматури, теплових мереж, підживлювальних насосів, газової арматури та газового обладнання. Зокрема у Вільшанській ЗОШ І-ІІІ ст. виконані роботи по монтажу підживлювального насоса, по Тернівській ЗОШ І-ІІІ ст. відновлена робота водонапірної башти.

Відділом освіти Недригайлівської районної державної адміністрації замовлена і виготовлена проектно-кошторисна документація на встановлення єдиних вузлів обліку газу по Коровинській , Тернівській та Козельненській школах. Укладено договір з ТОВ «Проектгазбуд» на виконання зазначених робіт. До початку опалювального сезону заплановано встановити енергоефективний опалювальний котел у Томашівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст.

Для забезпечення нормального температурного режиму у приміщеннях установ освіти продовжується заготівля дров. Проведена тендерна закупівля дров твердої породи в кількості  1008 м3.  Виконання цього договору планується завершити до початку опалювального періоду. З підприємством «Чернігів Торф» укладено договір на поставку 60 т торфобрикетів.

Відділом освіти 04.09.2017 проведена тендерна процедура по термомодернізації будівель  Коровинської та Вільшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон, утеплення фасаду), але в зв’язку із відміною результатів, наступний тендер буде проведено 22 вересня поточного року.

Заборгованість за спожиту електричну енергію та природний газ відсутня.

По ДПТНЗ «Недригайлівське вище професійне училище» згідно з розробленими заходами по підготовці навчального закладу  до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років усі об’єкти підготовлені. У котельні, яка передана в оренду роботи по переведенню її на опалення твердим паливом перебувають в стані завершення.

Заборгованість за газ і електроенергію відсутня.

Мережа лікувально-профілактичних закладів району складає 37 закладів, в тому числі центральну районну лікарню, 7 амбулаторій загальної практики  сімейної медицини, 29 ФАП і ФП. З них: центральна районна лікарня забезпечена централізованим теплопостачанням, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини та 3 ФП на газовому опаленні, 5 закладів на електричному опаленні, 2 ФП розміщені в приміщеннях сільських рад і опалюються централізовано, решта закладів опалюються дровами. На сьогодні всі медичні заклади підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років. По центральній районні лікарні план заходів з підготовки приміщень до роботи в опалювальний період виконано в повному обсязі. Відповідальна особа за теплопостачання закладу пройшла відповідне навчання з питань експлуатації теплових установ і мереж у спеціальному навчальному закладі та отримала посвідчення. Проведена повірка тепло обчислювача на суму 1376 грн. Теплопостачальною організацією ТОВ «Екотепло» проведено гідравлічні випробовування опалювальної системи закладу. Підписані акти готовності Недригайлівської ЦРЛ до опалювального періоду 2017-2018 років.

З метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років по КЗ «Недригайлівський районний центр ПМСД»  були затверджені заходи. Зокрема, у співпраці з виконкомам сільських та селищних рад проводиться  заготівля дров для забезпечення  стабільного функціонування в осінньо-зимовий період сільських закладів охорони здоров’я. Станом на 11.09.2017 року при потребі 387 м3 дров, заготовлено 379,1 м3 дров, що становить 98 % від потреби. Проведено технічне обслуговування димових та вентиляційних каналів на суму 0,5 тис. грн. та повірку газоаналізаторів на суму 0,9 тис. грн.  Проведено навчання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж. Виділено кошти в сумі 18.1 тис. грн. для проведення ремонтних робіт ФАП с. Саєво, проведено заміну вікон на енергозберігаючі у ФП с. Білоярське на суму 12, 9 тис. грн. та придбані вхідні двері на суму 2,5 тис. грн. Також заплановано провести капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища та капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі АЗПСМ смт Терни на суму 1266,1 тис. грн. На сьогодні робота по вказаному об’єкту перебуває на етапі прийому пропозицій в систему «Prozorro».

Проводиться підготовка до осінньо-зимового періоду в комунальному підприємстві  «Недригайлівводосервіс». Відповідно до розроблених заходів постійно проводиться санітарний аналіз якості води. Недригайлівським районним лабораторним Роменського міжміського відділу Державної установи «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» відбираються зразки по кожному водогону в смт Недригайлів та с. Засулля. Проводиться утеплення та ремонт пічного опалення побутових приміщень очисних споруд та каналізаційно-насосної станції по вул. Горького. Відремонтовано напірний колектор центральної насосної станції, замінено насосний агрегат. Проведені ремонтні роботи водопровідної мережі по вулиці та провулку Зарудка. Всі роботи по підготовці підприємства до осінньо-зимового періоду будуть завершені до 01 жовтня 2017 року.

Станом на 08.09.2017 року субсидіями на житлово-комунальні послуги користується 6466 сімей району. В жовтні місяці управлінням праці та соціального захисту населення Недригайлівської райдержадміністрації буде проведено перерахунок субсидії на опалювальний період 2017-2018 років без звернень громадян.

У поточному  році для надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги передбачено кошти в сумі  53 770400 грн., з початку року нараховано 41 195900 грн.

Станом на 01.09.2017 року заборгованість по нарахованих субсидіях перед організаціями, що надають комунальні послуги складає 14 361500 грн.

Для надання населенню району в 2017 році субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу в бюджеті передбачено 4 312700 грн. З початку року готівкові субсидії призначені 928 сім’ям на загальну суму

2 556700 грн., з них кошти отримали 843 сім’ї. Середній розмір субсидії на тверде палива та скраплений газ в розрахунку на одну сім’ю складає 2755 гривні.  Заборгованість складає 260,6 тис. грн.

У поточному році для надання житлово-комунальних послуг населенню пільгових категорій передбачено 11 491400 грн., та надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу – 400,0 тис. грн.

Станом на 01.09.2017 року нараховано на природній газ – 1830600 грн., на електропостачання – 470,6 тис. грн., водопостачання і водовідведення – 22,6 тис. грн., на тверде паливо –250,8 тис. грн., скраплений газ – 16,5 тис. грн.

Станом на 01.09.2017 року заборгованість за надані житлово-комунальні послуги пільговій категорії населення перед підприємствами  складає 1 556100 грн.

Забезпечення району електричною енергією  здійснює філія «Недригайлівський район електричних мереж» ПАТ «Сумиобленерго». По філії видане розпорядження № 08/128 «Про підготовку електричних мереж філії «Недригайлівський РЕМ» до роботи в ОЗП 2017-2018 років, розроблені заходи з термінами їх виконання і відповідальними особами. Станом на 07.09.2017 року  розчищено 35,95 км ліній електропередач. Проведено заміну опор повітряних ліній в кількості 96 шт., проведений ремонт 45 трансформаторних підстанцій, проведена заміна дротів довжиною 9,79 км та проведено перетягування дротів довжиною 17,062 км. Виконаний капітальний ремонт ПС 35/10кВ «Коровинці». Виконується ремонт і підготовка автотранспорту та спецмеханізмів  до роботи в осінньо-зимовий період.

По службі експлуатації систем газопостачання відповідно до затверджених планів та графіків  проводяться роботи по технічному обслуговуванню ГРП, ШРП, газопроводів усіх тисків та внутрішньо будинкової системи газопостачання багатоквартирних будинків і будинків приватного сектору.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду  філія «Недригайлівський райавтодор». При недостатньому фінансуванні дорожньої галузі проводиться поточний ремонт дорожньої техніки за кошти отримані на об’єктах інших замовників, проводиться підготовка виробничих приміщень, котельні. Станом на 14.09.2017 є проблемними питаннями: повна відсутність паливно-мастильних матеріалів та коштів на придбання акумуляторів і  запасних частин для техніки. Філією 02.09.2017 року подано заявку до ДП «Сумський облавтодор» у якій викладені проблемні питання по підготовці філії до роботи в осінньо-зимовий період. Станом на 14.09.2017 у наявності залишок з минулого року – 46 м3 протиожеледних матеріалів. Потреба 1100 м3.

Готується до проходження осінньо-зимового періоду станційно-лінійна дільниця № 3 смт Недригайлів Сумської філії  ПАТ «Укртелеком». З метою забезпечення безперебійної роботи центральної АТС згідно нормативів мається 16-ти годинний запас палива.

У осінньо-зимовий період 2017-2018 років сільськогосподарськими підприємствами району планується утримувати велику рогату худобу в 10 приміщеннях, свиней в одному приміщенні, птицю в 8 приміщеннях. Станом на 01.09.2017 року всі приміщення підготовлені до зимівлі, проведено ремонт (побілені та продезинфіковані).

Підготовка житлово-комунального господарства та соціальної сфери  району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років практично завершується і перебуває на постійному контролі Недригайлівської районної державної адміністрації.

Висновок: основні види робіт по підготовці до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років, як по закладах бюджетної сфери району так і в галузі житлово-комунального господарства виконані.

Пропозиції: з метою вчасного початку опалювального сезону та належної організації проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 років керівникам бюджетних установ Недригайлівського району, рекомендувати сільським і селищним головам:

- до 01.10.2017 завершити роботи по заготівлі твердого палива в необхідній кількості для опалення закладів соціальної сфери,  а також пільгових категорій громадян;

- до 01.10.2017 провести обстеження об’єктів, які опалюються природним газом та отримати акти обстеження димових та вентиляційних каналів;

- до 01.10.2017 провести випробування систем опалення та котелень, які опалюються твердим паливом;

- до 10.10.2017 укласти угоди на обслуговування шафових ГРП бюджетних закладів;

- при прийомі на роботу забезпечити  проведення інструктажу з правил техніки безпеки та пожежної безпеки з обслуговуючим персоналом котелень і топкових;

- відділу освіти Недригайлівської районної державної адміністрації до 15.10.2017 завершити заготівлю твердого палива для опалення навчальних закладів.

Керівникам: філії «Недригайлівський райавтодор» Смоленському А.В., КП «Недригайлівводосервіс» Токаренку В.М. у разі виникнення надзвичайних ситуацій надавати допомогу соціальній сфері району для ліквідації її наслідків.

Покласти персональну  відповідальність за підготовку житлово-комунального господарства та агропромислового комплексу Недригайлівського району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років і стабільне забезпечення їх роботи  на сільських і селищних голів, начальників управлінь і відділів Недригайлівської районної державної адміністрації, керівників сільськогосподарських підприємств, установ, організацій району.

Начальник відділу архітектури, будівництва,

житлово-комунального господарства

та цивільного захисту населення

управління розвитку сільських територій

Недригайлівської районної державної

адміністрації                                                                                М.М. Дядченко